**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO RELATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART. 252-bis DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DI MESSA IN SICUREZZA, RICONVERSIONE INDUSTRIALE E SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO NELL’AREA DI TARANTO “EX YARD BELLELI”**

Il giorno **23 aprile 2024,** alle ore 15.00, ha avuto luogo in modalità telematica la riunione del Comitato Esecutivo istituito in forza dell’Accordo di Programma ex art. 252 bis del d.lgs.vo 152/2006 in relazione dell’area “Ex Yard Belleli” di Taranto con il gruppo Ferretti.

Sono presenti:

* per il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** (di seguito MIMIT)**,** Direzione Generale per la Politica Industriale, la Riconversione e la Crisi Industriale, l’Innovazione, le PMI e il Made in Italy, la dott.ssa Chiara Cherubini, dirigente della Divisione VI – *Politiche per la riconversione industriale, la riqualificazione dei territori, la siderurgia e la chimica*, che presiede l’odierna riunione, la dott.ssa Isabella Giacosa, la dott.ssa Giulia Moscoloni e il dott. Carlo Pau e per la Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese il dott. Paolo Pispola, della Divisione VII – *Grandi progetti di investimento e sviluppo economico territoriale*;
* per la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** - Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, il dott. Antonio Palmisano;
* per **il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica** (di seguito MASE), l’avv. Pietro Ungari per l’Ufficio di Gabinetto e per la Direzione Generale per il Risanamento Ambientale Divisione VII - *Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale*, il dott. Gabriele De Angelis, la dott.ssa Ines Tolfa, la dott.ssa Valentina Sabatelli, l’avv. Francesco Benedetti;
* per il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, Direzione Generale politiche attive del lavoro, la dott.ssa Ludovica Iarussi e la dott.ssa Elena Viscusi;
* per il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** (di seguito MIT), il dott. Adriano Zanghi Buffi;
* per la **Regione Puglia,** il dott. Giuseppe Pastore – Dirigente Dipartimento Sviluppo economico, e la dott.ssa Luciana Ricchiuti, l’ing. Paolo Garofoli – Direttore Dipartimento Ambiente;
* per la **Provincia di Taranto**, l’ing. Aniello Polignano;
* per il **Comune di Taranto**, il Sindaco Melucci;
* perl’**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio** (di seguito AdSP), il Segretario Generale, dott. Roberto Settembrini e l’ing. Gaetano Internò – Responsabile Sezione Ambiente;
* per **SOGESID S.p.A.,** società incaricata da parte di AdSP per la predisposizione del progetto integrato, l’ing. Enrico Brugiotti;
* per l’**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.** (di seguito indicata comeINVITALIA)**,** l’avv. Giovanni Portaluri, il dott.Piccaluga e il dott. Gianluca Micarelli;
* per **Ferretti S.p.A. e Ferretti Tech S.r.l.,** l’avv. Valentino Capece Minutolo.

Per il **MIMIT**, apre i lavori la dott.ssa Cherubini, la quale rende noto che l’AdSP con nota dello scorso 4 aprile ha chiesto la convocazione urgente del Comitato Esecutivo a seguito della nota del 1° marzo del Gruppo Ferretti, indirizzata a tutte le Parti sottoscrittrici dell’Accordo di Programma ex 252 bis del d.lgs. 152/06 con il Gruppo Ferretti, in cui si manifesta la volontà di esercitare il diritto di recesso dal citato Accordo, con rinuncia alla realizzazione del Progetto integrato di riconversione dell’area ex Yard di Belleli in esso definito. Specifica che nell’incontro il Comitato dovrà decidere come proseguire nell’attuazione degli interventi oggetto del citato Accordo, tenuto conto delle attività in itinere, “in primis” la gara d’appalto indetta dalla Società Sogesid lo scorso gennaio per l’affidamento dei lavori previsti per la realizzazione del Progetto di riconversione.

Per il **Gruppo Ferretti**, prende la parola l’avv. Capece Minutolo, per informare che la decisione è maturata da parte dell’azionista cinese, che ha riscontrato che il protrarsi dei tempi non era più compatibile con i programmi societari. Rende noto che sin dalla data di comunicazione del recesso, il Gruppo Ferretti, con l’intento di non disperdere il lavoro sino ad ora fatto per la definizione del Progetto integrato di riconversione ambientale ed industriale del sito ex yard Belleli, ha dato avvio alle trattative con un altro operatore economico disposto a subentrare nell’area e a proseguire nel Progetto già avviato e negli investimenti. Ha precisato che tale operatore è la società Cantieri di Puglia S.r.l. che potrebbe subentrare ai sensi dell’art. 13, commi 2, 3 e 4, del citato Accordo di Programma con il Gruppo Ferretti ex 252 bis del d.lgs. 152/06. Le due Parti private sono attualmente nella fase di verifica della possibilità di giungere ad un Accordo tra le parti preventivo ad un eventuale subentro nella realizzazione del Progetto integrato. Precisa che la richiesta di subentro inviata da parte di Cantieri di Puglia e la relativa comunicazione da parte del Gruppo Ferretti, verranno inviate per conoscenza a tutti i componenti del Comitato Esecutivo e chiede che vengano allegate al verbale che sarà redatto.

Precisa che, qualora si dovesse giungere ad un Accordo tra le Parti, il soggetto privato subentrante provvederà a definire un nuovo Progetto di riconversione e a sottoporlo al Comitato Esecutivo, ai fini della successiva istruttoria da parte dei soggetti attuatori degli interventi relativi all’Accordo di Programma ex 252 bis del d.lgs. 152/06 sottoscritto con il Gruppo Ferretti.

Per il **MIMIT**, la dott.ssa Cherubini alla luce di quanto espresso dal rappresentante del Gruppo Ferretti, chiede a tutti i presenti di esprimere in questa sede il proprio preliminare avviso da verbalizzare in attesa di ricevere un eventuale nuovo Progetto integrato di riconversione dell’area ex yard di Belleli da sottoporre all’istruttoria tecnica di tutti i soggetti attuatori e che potrebbe, se giudicato coerente con gli obiettivi del precedente Progetto integrato, costituire oggetto di un Addendum all’Accordo di Programma ex 252 bis del d.lgs. 152/06, che ne recepirà l’aspetto giuridico e progettuale.

Per **AdSP,** interviene il Segretario Generale, il quale, premesso che -- come anche confermato dai rappresentanti del soggetto attuatore Sogesid -- gli adempimenti relativi alla gara per l’affidamento dei lavori proseguiranno come previsto, chiede di stabilire un termine che definisca tempi ristretti per la presentazione al Comitato Esecutivo di un nuovo Progetto integrato, qualora si raggiungesse l’Accordo tra le due Parti private. Cioè al fine di poter condurre la relativa istruttoria in tempi compatibili con la tempistica relativa all’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori. A tal fine, precisa che la gara è stata predisposta mediante Accordo Quadro che ha disposto l’affidamento dell’esecuzione dei lavori in funzione delle diverse fasi degli interventi così come previsti nell’Accordo ex 252 bis del d.lgs. 152/06, nonché delle risorse finanziarie necessarie e disponibili. Con l’occasione offre di redigere una scheda riassuntiva e informativa su quanto sino ad ora messo in atto, al riguardo.

Per **Sogesid**, l’ing. Brugiotti rappresenta che la stessa in qualità di Stazione Appaltante, avendo emesso un bando di gara come da Accordo Quadro scaduto in data 06.03.2024, alla luce di quanto emerso dalle decisioni della Ferretti e da quanto discusso nel corso della presente  riunione, procederà comunque con le operazioni di gara fino all’affidamento dei lavori, la cui attuazione  avverrà per lotti funzionali fino alla concorrenza delle somme attualmente disponibili, e per il completamento della reindustrializzazione  con  eventuali altre fonti finanziarie reperite, da realizzare  con successivi parziali Atti di Attivazione, così come previsto dalla norma. Tali Atti di Attivazione riguarderanno anche la fase di progettazione esecutiva che, fatti salvi i principi generali del progetto ed in special modo quelli ambientali di bonifica, verranno eventualmente variati per le sole esigenze di infrastrutturazione del soggetto subentrante alla Ferretti.

Per il **Comune di Taranto**, prende la parola il Sindaco il quale, anche a nome della Provincia, esprime il proprio assenso alla possibilità di fare ricorso all’art. 13 dell’Accordo di Programma ex 252 bis del d.lgs. 152/06 con il Gruppo Ferretti, relativamente al subentro di un nuovo soggetto privato attuatore, tenuto conto del considerevole lavoro sino ad ora svolto da tutti i soggetti coinvolti ai fini della realizzazione di un Progetto importante per lo sviluppo economico del territorio e per l’occupazione. Rende noto che formalizzeranno la loro posizione con una nota scritta da trasmettere a tutto il Comitato a fine riunione.

Per la **Presidenza del Consiglio**, il dott. Palmisano precisa che, qualora si giungesse alla proposta di un nuovo Progetto di investimento per la riconversione dell’area ex yard Belleli, dovrà essere portata a conoscenza e alle valutazioni del Tavolo istituzionale del CIS Taranto, come avvenuto in precedenza, in sede di redazione dell’Accordo di Programma ex 252 bis del d.lgs. 152/06 con il Gruppo Ferretti.

Per **Invitalia,** interviene Il dott. Portaluri che propone il termine di 30 giorni a decorrere dalla data odierna, per la presentazione al Comitato Esecutivo del nuovo Progetto di realizzazione della riconversione dell’area ex yard di Belleli, con anche le motivazioni sottoscritte da entrambi le Parti private, da sottoporre alla verifica della Tavolo istituzionale per il CIS di Taranto, ai fini della eventuale rimodulazione dell’Accordo di Programma ex 252 bis del d.lgs. 152/06.

Il dott. Piccaluga conferma che Invitalia provvederà a fare apposita istruttoria tecnica del nuovo Progetto di investimento il cui Programma, ai fini dell’utilizzo dello strumento del Contratto di Sviluppo, verrà valutato insieme agli uffici competenti del MIMIT.

Per la **Regione Puglia**, il rappresentante condivide la procedura così come delineata in corso di riunione, sia come tempistica dei 30 giorni per ricevere la nuova Proposta progettuale, sia per quanto riguarda la condivisione nell’ambito del Tavolo CIS.

Per il **MIT**, il rappresentante esprime il proprio assenso.

Per il **MIMIT**, il dott. Pispola della DGIAI precisa che sarà necessario conoscere i contenuti del nuovo piano industriale relativamente alla nuova Proposta Progettuale, anche con riferimento all’utilizzo del supporto dello strumento del Contratto di Sviluppo.

**ESITI**: la Proposta formale di un nuovo Progetto di riconversione per l’area di ex yard Belleli di Taranto dovrà pervenire entro il termine di 30 giorni al Comitato Esecutivo dell’Accordo di Programma ex 252 bis del d.lgs. 152/06, a seguito dell’Accordo tra le due Parti private.

Per l’informativa su tale Proposta sarà convocato il Tavolo Istituzionale CIS Taranto.